成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

医院OA系统升级比价采购文件

(SBBJ2023L057)

- 项目概况：

- 医院OA系统升级，限高价2.6万元。

二、系统升级内容：

## 1、升级测试：测试环境中先对软件进行升级测试。

## 1.1测试环境中先对软件进行升级测试，包含企业微信号菜单定制开发部分恢复。

1.2提供升级测试环境：服务器端：采用sever2019 64位；客户端win7及以上。

## 2、数据备份：升级前数据备份，确保备份数据完整性，本次备份内容包含OA系统及定制开发部分。

## 3、OA系统升级

## 3.1 升级前数据优化：检查并优化OA系统数据，清理冗余数据；优化后检查数据库连接情况和数据完整性。

## 3.2协助用户数据备份：对优化后的OA系统数据及程序进行完整备份；本次备份数据需要额外准备备份数据存储环境，该部分由采购方准备。

## 3.3将当前系统版本升级到官网的最新版本V12.0（详见通达OA官网）。

## 3.4升级完成后检查数据库连接情况和历史数据完整性。

## 3.5调试系统升级内容，保障系统正常运行。

## 3.6企业微信号菜单定制开发部分恢复：软件升级后，恢复企业微信号“职工诉求受理平台”、职工一站式服务受理平台新建为一级菜单，保证正常使用。

## 3.7 OA系统中提供流程中心模块功能更新

## 3.7.1新增流程中心->手机办理界面，可以查看原始表单视图，可保持与电脑端一样的样式。

## 3.7.2新增流程中心->工作流设置->设计流程->设计流程步骤，列表控件Excel表格数据一键导入功能，让数据录入效率更高。

## 3.7.3新增流程中心->工作流设置->设计表单，会签控件新增附件上传、显示步骤名称、是否留痕、常用语的功能，让会签内容更丰富、信息更加准确、操作更加便捷。

## 3.7.4新增流程中心->工作流设置->设计表单，流程表单定位控件，可以实时报告位置，方便管理和监督。

## 3.7.5新增流程中心->工作流设置->设计流程->设计流程步骤->其他设置，“快捷审批”功能，审批人只需要点“同意”或“不同意”的按钮，就可以实现自动流转。

## 3.7.6新增流程中心->工作流设置->设计流程->流程设计器->其他设置->移动表单视图设置，可以设置组容器、组容器颜色、可针对某个审批人，默认折叠某些组容器内容，让更重要的信息靠前，无关的内容折叠的功能。

## 3.7.7新增“并行节点”功能，一个节点多个主办人同时审批的功能，简化流程设计使审批效率更高。

## 3.7.8新增流程和表单设置、步骤设置、办理界面、打印预览界面都嵌入契约锁功能。

## 3.7.9新增流程中心->工作流设置->设计表单，批量删除设计表单功能，可以更快清除无用的表单。

## 3.7.10新增流程中心->工作监控，批量删除工作的功能。

## 3.7.11新增流程中心->工作流设置->设计流程->设计流程步骤->流转设置，“精准退回”功能，退回可默认选择转交过来的步骤，以及该步骤转交过来的主办人。

## 3.7.12新增流程中心->工作办理界面，非IE浏览器支持盖章的功能。

## 3.7.13新增公文管理模块，公文收发阅办更高效。

## 3.7.14新增编号管理模块，可应用于OA中各个模块的统一的编号管理规则，可以按照部门、角色等单独智能计数、可以留空某个编号、可以后期补号。

## 3.7.15新增流程中心->工作办理界面，版式文件签批的功能，可以直接在文件上进行签字、盖章。

## 3.7.16新增公文办理手机办理界面，可以查看原始表单，可保持与电脑端一样的样式。

## 3.7.17新增流程中心->工作流设置->参数设置，表单含有签章客户端是否自动切换IE内核的功能。

## 4、OA系统中提供安全补丁修复更新：提供服务期内安全漏洞的及时更新。

## 5、提供终端更新：提供200个以内的客户端安装，并同时处理用户环境对终端兼容性问题。

- 三、完成时限：20个工作日

- 四、资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、本项目不接受联合体。

- 五、商务要求

- 供应商提供设备完全符合国家质量标准。

- 符合国家及行业相关规范，服务中的一切风险（所发生的网络信息安全）包括安全责任事故均由供应商自行承担。

- 供应商对提供的软件拥有完全的著作权或者特许经营权。

- 付款方式：完成系统升级，医院验收合格后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。付款前供应商需向医院提供等额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。价款包括但不限于人工、保险、税收、差旅等供应商为完成本合同约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付其他费用。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年12月11日至12月13日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

比价编号：SBBJ2023L057

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 8、售后服务简介及承诺

9、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务要求、人员配置、完成时限、业绩等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致比价终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年十二月八日